目 錄

個案一:砂土地盤護坡式開挖工法

| 第一章 | 砂土護坡式明挖設計平面配置圖…………………………… | 1 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 | 砂土護坡式明挖技術設計剖面圖……………………………… | 3 |
| 第三章 | 砂土護坡式開挖應力分析……………………………………… | 7 |
| 第四章 | 鄰房保護之CCP托基樁承載力分析…………………………… | 25 |
| 第五章 | 竹子排樁當穩定樁之抗剪力分析……………………………… | 30 |
| 第六章 | 砂土護坡式開挖施工次序……………………………………… | 32 |
| 第七章 | STEDWIN 2.7版邊坡穩定分析………………………………… | 43 |
| 第八章 | 砂土護坡式明挖技術之即時監測系統………………………… | 44 |
| 第九章 | 抽水設計………………………………………………………… | 45 |
| 第十章 | 砂土護坡式開挖注意事項(最高指導原則)………………… | 53 |
| 第十一章 | 危險評估意見回覆…………………………………………… | 54 |
| 附錄1 | STEDWIN 程式邊坡穩定分析………………………………… | 76 |
| 附錄2 | 抽水設計分析…………………………………………………… | 83 |
| 附錄3 | 竹子排樁工法應用在擋土開挖之研究……………………… | 109 |
| 附錄4 | 砂土明挖技術精簡報告……………………………………… | 118 |
| 附錄5 | 施工照片………………………………………………………… | 138 |

個案二:軟弱地盤護岸工程之鄰房保護工法

| 第一章 | 施工步驟研擬………………………………………………………… | 141 |
| --- | --- | --- |
|  | 引言…………………………………………………………………… | 141 |
| 1.1 | 前言…………………………………………………………………… | 141 |
| 1.2 | 本案設計理念………………………………………………………… | 142 |
| 1.3 | 工地現況與地質描述………………………………………………… | 143 |
| 1.4 | 現況描述……………………………………………………………… | 146 |
| 1.5 | 本案施工步驟………………………………………………………… | 150 |
| 1.6 | 本案工程與工期……………………………………………………… | 161 |
| 第二章 | 鄰房與開挖邊坡監測計畫…………………………………………… | 162 |
| 2.1 | 地下擋土開挖各監測儀器之管理值(注意值)、警戒值與行動值釐訂……………………………………………………………………… | 162 |
| 2.2 | 本工地鄰房與護岸監測計畫………………………………………… | 163 |
| 2.3 | 監測管理值表………………………………………………………… | 165 |
| 第三章 | 護岸培土穩定設計應力分析………………………………………… | 168 |
| 3.1 | 護岸培土穩定設計…………………………………………………… | 168 |
| 3.2 | 土壤的破壞模式……………………………………………………… | 169 |
| 3.3 | 100年5月24日0k+908.2~0 k +940坍塌原因探討……………… | 176 |
| 3.4 | 100年8月12日，0k+795.6~0k+844.92坍塌原因探討…………… | 183 |
| 3.5 | 本案工程邊坡補強設計及鄰房保護設計…………………………… | 189 |
| 3.6 | 設計培土回壓之安全係數表………………………………………… | 208 |
| 第四章 | 現場抽水計劃………………………………………………………… | 209 |
| 4.1 | 影響開挖面安全之水層……………………………………………… | 209 |
| 4.2 | 本案受地下水層影響之斷面分析…………………………………… | 209 |
| 4.3 | 抽水分析……………………………………………………………… | 214 |
| 第五章 | 鄰房下CCP托基樁承載力應力分析計劃…………………………… | 216 |
| 5.1 | 支撐鄰房載重（以4樓鄰房為分析例）…………………………… | 216 |
| 5.2 | ψ45㎝CCP高壓噴射成型樁之承載重計算，CCP樁由GL-0~ GL-16.5m斜5°緊密排列到N=15之地盤…………………………… | 217 |
| 5.2.1 | 單樁承載力分析 | 217 |
| 5.2.2 | 鄰房托基承載力計算 | 217 |
| 5.3 | ψ=45㎝高壓成型樁，樁身之容許抗壓強度……………………… | 220 |
| 5.4 | 回填土墩之ψ45cm重疊5cm緊密排列之CCP樁之應力分析……… | 221 |
| 5.5 | CCP樁內插9.1m-#9鋼筋之抗剪力分析…………………………… | 221 |
| 5.6 | 高壓噴射攪拌樁之現地試灌計劃…………………………………… | 221 |
| 第六章 | 本案工程估價與建議工期…………………………………………… | 225 |
| 6.1 | 本案土建估價、工程估價與土建及監測…………………………… | 225 |
| 6.2 | 監測估價……………………………………………………………… | 237 |
| 附件一 | 原設計剖面 | 242 |
| 附件二 | 鑽探資料 | 250 |
| 附件三 | STEDwin程式邊坡分析 | 258 |
| 附件四 | 抽水設計 | 268 |
| 附件五 | 施工相片 | 299 |

個案三:護岸工程沖樁輔助工法

| 第一章 | 施工步驟研擬………………………………………………… | 301 |
| --- | --- | --- |
|  | 引言…………………………………………… | 301 |
| 1.1 | 地質描述與施工步驟………………………………………… | 302 |
| 1.2 | 現況描述……………………………………………………… | 306 |
| 1.2.1 | 鄰房現況描述………………………………………………… | 306 |
| 1.2.2 | 鄰房先行處理………………………………………………… | 306 |
| 1.3 | 現地取樣及直接剪力試驗…………………………………… | 311 |
| 1.4 | 本案施工步驟………………………………………………… | 313 |
| 1.5 | 版樁水沖工法與鑽掘工法檢討……………………………… | 322 |
| 1.5.1 | 鄰房載重應力傳播分析……………………………………… | 322 |
| 1.5.2 | 未施作鄰房托基前水沖式與鑽掘式版樁施工評估………… | 322 |
| 1.5.3 | 鄰房施作緊密排列的高壓成型攪拌樁後水沖式與鑽掘式版樁施工評估……………………………………………………… | 323 |
| 1.6 | 舊有河道行水區擋土牆之拆除工程………………………… | 324 |
| 第二章 | 鄰房監測計畫………………………………………………… | 325 |
| 2.1 | 地下擋土開挖各監測儀器之管理值(注意值)、警戒值與行動值釐訂………………………………………………………… | 325 |
| 2.2 | 本工地鄰房監測計畫……………………………………… | 326 |
| 2.3 | 監測管理值表……………………………………………… | 327 |
| 第三章 | 抽水設計…………………………………………………… | 329 |
| 3.1 | 抽水井配置………………………………………………… | 329 |
| 3.2 | 抽水引起鄰房沉陷評估……………………………………… | 331 |
| 第四章 | 鄰房下CCP托基樁承載力計劃……………………………… | 332 |
| 4.1 | 支撐鄰房載重（以4樓鄰房加1B地下室為分析例）………… | 332 |
| 4.2 | ψ45㎝CCP高壓噴射成型樁之承載重計算……………… | 332 |
| 4.2.1 | 單樁土壤承載力分析……………………………………… | 332 |
| 4.2.2 | 討論…………………………………………………………… | 333 |
| 4.3 | ψ=45㎝高壓成型樁，樁身之容許抗壓強度………………… | 334 |
| 4.4 | 高壓噴射攪拌樁之現地試灌計劃……………………… | 335 |
| 第五章 | 砂土明挖技術應力分析……………………………………… | 337 |
| 5.1 | 地質分析……………………………………………………… | 337 |
| 5.2 | 砂土明挖工法在本工地之分析應用……………………… | 340 |
| 5.2.1 | 砂土明挖應力分析……………………………………… | 340 |
| 5.2.2 | 鄰房側之砂土明挖分析設計…………………………… | 352 |
| 第六章 | 明挖之邊坡穩定分析……………………………………… | 358 |
| 6.1 | RIDO程式開挖應力分析…………………………………… | 358 |
| 6.1.1 | 鄰房以作托基之RIDO分析 | 359 |
| 6.1.2 | ＃2點焊鋼絲網掛在CCP之＃9鋼筋上之勁度分析… | 359 |
| 6.1.3 | RIDO程式擋土開挖分析………………………………… | 360 |
| 6.2 | 軟弱夾層土壤之主被動土壓邊坡穩定分析……………… | 362 |
| 6.3 | STEDWIN 程式邊坡穩定分析……………………………… | 364 |
| 第七章 | 本案工程估價與建議工期………………………………… | 367 |
| 7.1 | 本案工程估價……………………………………………… | 367 |
| 7.2 | 建議工期…………………………………………………… | 369 |
| 附錄一 | 抽水設計與抽水引發地表及鄰房沉陷分析……………… | 371 |
| 附錄二 | RIDO擋土開挖穩定分析………………………………… | 390 |
| 附錄三 | 主被動土壓應力分析……………………………………… | 411 |
| 附錄四 | STEDWIN程式邊坡穩定分析……………………………… | 423 |
| 附錄五 | 施工照片……………………………………………………… | 426 |